TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - MÔN LẬP TRÌNH WEB

UTEFIT

PHÂN CÔNG THEO GIAI ĐOẠN - LÀM TRỰC TIẾP TRÊN MAIN

Mỗi giai đoạn ghi rõ: A làm gì - B làm gì - C làm gì - xong phải đạt gì - ai chờ ai - lúc nào push

Phiên bản 5.0 - Nhóm 03 thành viên - Chỉ dùng branch main

Đề tài: Website quản lý chuỗi phòng tập thể thao UTEFit

Spring Boot + Thymeleaf + Bootstrap + JPA + MySQL + JWT + WebSocket + Cloudinary

# 0. CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU NÀY

Tài liệu này cố tình bỏ cách trình bày kiểu bảng dependency phức tạp. Cả nhóm chỉ cần đi từ Giai đoạn 0 đến Giai đoạn 8. Trong mỗi giai đoạn, đọc đúng phần tên mình rồi làm theo thứ tự được ghi.

Nguyên tắc dễ nhớ: A dựng nền và làm Guest/Member. B làm PT và mọi thứ có PT tham gia. C làm toàn bộ chức năng Admin. Ba người được code cùng lúc khi không đụng cùng file; nhưng mỗi lần push lên main chỉ có một người push.

## 0.1. Chuỗi sản phẩm cuối cùng

Guest -> Register -> OTP -> Login
      -> Member -> Membership -> Payment -> Class Booking
      -> Tìm PT -> Gửi Request -> PT Accept/Reject
      -> Tạo lịch Member-PT -> Chat WebSocket -> Notification
      -> Check-in -> Review
      -> Admin quản lý toàn hệ thống -> Statistics

## 0.2. Cách dùng main mà vẫn ít conflict

Đầu buổi: cả ba người đều chạy git checkout main và git pull origin main.

Mỗi người chỉ sửa phần mình được giao. Không tự ý sửa file owner của người khác.

Khi sắp push, nhắn nhóm: "A/B/C chuẩn bị push, mọi người tạm đừng push".

Người push chạy git pull origin main thêm một lần, chạy lại project/test, sau đó mới git push origin main.

Push xong nhắn "PUSH DONE". Hai người còn lại lập tức git pull origin main rồi mới tiếp tục.

Không dùng git push --force. Có conflict mà không chắc thì dừng và gọi đúng owner file xử lý.

Quy tắc quan trọng: Code có thể song song. Push lên main phải tuần tự từng người một.

## 0.3. File dùng chung ai được quyền quyết định?

A sở hữu: pom.xml ở giai đoạn nền, SecurityConfig, auth/security, User/OtpCode, Membership, Payment, Review, layout/fragments dùng chung.

B sở hữu: Trainer, TrainerRequest, PersonalTrainingSchedule, Conversation, Message, Notification, WebSocketConfig, CloudinaryService.

C sở hữu: Branch CRUD nghiệp vụ Admin, MembershipPlan/Category/FitnessClass/ClassSchedule quản trị, Promotion, Checkin, Admin Statistics.

Nếu cần sửa file của người khác: nhắn người owner sửa hoặc cả hai thống nhất một lượt sửa. Không âm thầm sửa rồi push.

# GIAI ĐOẠN 0 - CHỐT CHUẨN TRƯỚC KHI CODE

Cách làm: Cả nhóm làm cùng nhau, chưa ai code chức năng. Chỉ chốt quy ước để sau này không mỗi người hiểu một kiểu.

Kết quả chung phải đạt: Cả ba hiểu cùng một scope, cùng một cách đặt tên, cùng một Bootstrap template, cùng một database/enum cơ bản.

## Việc cả nhóm làm

Chốt 4 actor chính: Guest, Member, PT, Admin. Manager chỉ là mở rộng, chưa làm.

Chốt 01 Bootstrap template duy nhất cho toàn hệ thống.

Chốt tên package gốc com.utefit.

Chốt enum chính: MEMBER/PT/ADMIN; trạng thái User, Membership, Payment, Class, TrainerRequest, TrainingSchedule.

Chốt tên chức năng và URL lớn: /member/**, /pt/**, /admin/**.

Chốt nguyên tắc 3 tầng: Controller -> Service -> Repository -> MySQL. Controller không gọi Repository trực tiếp.

Chốt cách push main và file ownership ở mục 0.2, 0.3.

Giai đoạn 0 kết thúc khi: Không còn câu hỏi kiểu "đăng nhập ai làm?", "PT request ai làm?", "Admin class ai làm?".

# GIAI ĐOẠN 1 - A KHỞI TẠO FOUNDATION

Cách làm: TUẦN TỰ. Chỉ A code trên repo. B và C chưa code feature trên main; có thể chuẩn bị wireframe, nội dung giao diện và đọc nghiệp vụ.

Kết quả chung phải đạt: A push một project Spring Boot sạch, chạy được, đúng bố cục để B/C pull về và code tiếp ngay.

## A - Việc phải làm theo đúng thứ tự

Tạo/kiểm tra repository Nhom22_DeTai20_UTEFit, dùng branch main.

Tạo Spring Boot project với package gốc com.utefit.

Thêm dependency nền: Spring Web, Thymeleaf, Spring Data JPA, MySQL Driver, Spring Security, Validation, Spring Mail, WebSocket, Lombok.

Tạo cấu trúc package chuẩn ở mục bên dưới. Không để B/C tự tạo mỗi người một kiểu.

Tạo cấu trúc templates/static chuẩn và một Bootstrap template chung.

Cấu hình MySQL/JPA theo biến môi trường. Tạo application-example.properties, tuyệt đối không commit mật khẩu DB/Gmail/JWT secret.

Tạo Entity/Enum nền tối thiểu để project compile: User, OtpCode, Branch, Trainer, MembershipPlan, Membership, ClassCategory, FitnessClass, ClassSchedule, ClassRegistration, Payment, Review và các enum đã chốt. Chỉ tạo field/quan hệ nền; logic sâu để owner từng module hoàn thiện sau.

Tạo mẫu kiến trúc Controller -> Service -> Repository để B/C nhìn vào và làm giống.

Tạo fragments/head.html, navbar.html, footer.html, scripts.html; tạo guest/home.html và auth/login.html ở mức khung.

Tạo README: cách clone, cấu hình MySQL, biến môi trường, chạy ứng dụng.

Chạy project từ máy A, kiểm tra trang Home mở được và app kết nối MySQL.

Commit/push main rồi thông báo: "FOUNDATION DONE - B/C PULL MAIN".

## Bố cục A bắt buộc tạo

src/main/java/com/utefit/
|- UteFitApplication.java
|- config/
|- controller/
|  |- auth/       # A
|  |- guest/      # A
|  |- member/     # A
|  |- pt/         # B
|  `- admin/      # C
|- dto/
|  |- auth/
|  |- member/
|  |- pt/
|  `- admin/
|- entity/
|- enums/
|- exception/
|- mapper/
|- repository/
|- security/      # A
|- service/
|  `- impl/
|- util/
|- validation/
`- websocket/     # B

src/main/resources/
|- templates/
|  |- auth/       # A
|  |- guest/      # A
|  |- member/     # A
|  |- pt/         # B
|  |- admin/      # C
|  |- fragments/  # A giữ layout chung
|  `- error/
|- static/css/
|- static/js/
|- static/images/
|- static/vendor/
|- application.properties
`- application-example.properties

## B - Trong lúc chờ A

Đọc phần PT trong tài liệu và viết ra màn hình cần có: PT profile, request, personal schedule, class assigned, chat, notification, dashboard.

Chuẩn bị tài khoản Cloudinary và ghi lại biến môi trường cần dùng. Không gửi secret lên GitHub.

Vẽ wireframe PT bằng giấy/Figma/Canva nếu muốn; chưa tạo project riêng.

## C - Trong lúc chờ A

Liệt kê màn hình Admin: dashboard, users, branches, trainers, plans, categories, classes, schedules, checkins, payments, promotions, reviews, statistics.

Chuẩn bị bố cục sidebar/admin dashboard theo Bootstrap template đã chốt.

Chưa tạo project riêng, chưa tự dựng entity khác với A.

Giai đoạn 1 kết thúc khi: B và C clone/pull main về, cấu hình máy mình và chạy được đúng project của A. Nếu B/C chưa chạy được thì chưa sang Giai đoạn 2.

# GIAI ĐOẠN 2 - XÁC THỰC + SECURITY + DỊCH VỤ DÙNG CHUNG

Cách làm: Bắt đầu SONG SONG. A làm Auth/Security. B làm Cloudinary + hồ sơ PT. C dựng Admin shell + User/Branch cơ bản. C chỉ test quyền /admin/** sau khi A push Security.

Kết quả chung phải đạt: Đăng ký/OTP/Login chạy được; role được bảo vệ; upload media dùng chung có sẵn; PT và Admin có khung chức năng đầu tiên.

## A - Auth và Security

Làm Register DTO + Bean Validation.

Kiểm tra email unique, BCrypt password, tạo User UNVERIFIED.

Sinh OTP 6 số, lưu thời gian hết hạn/used/type, gửi email.

Verify OTP đúng thì User ACTIVE; resend làm OTP cũ không còn hợp lệ.

Làm Login/Logout bằng Spring Security.

Cấu hình quyền: public URL; /member/** MEMBER; /pt/** PT; /admin/** ADMIN.

Hoàn thiện JWT generation/validation theo thiết kế của nhóm.

Làm Forgot Password -> OTP -> Reset Password.

Test 403 khi Member nhập trực tiếp URL Admin/PT.

A xong phải demo được: Guest Register -> nhận OTP -> verify -> login. Tài khoản MEMBER không vào được /admin/** và /pt/**. Quên mật khẩu bằng OTP hoạt động.

## B - Cloudinary và Trainer nền

Tạo CloudinaryService dùng chung, lấy cloud_name/api_key/api_secret từ biến môi trường.

Test upload 1 ảnh, nhận lại url + publicId, không lưu binary vào MySQL.

Hoàn thiện Trainer entity/profile theo field đã chốt: user, branch, specialization, experience, bio, active.

Làm trang public /trainers và /trainers/{id}: search/filter/pagination cơ bản.

Làm /pt/profile: PT chỉ sửa profile của chính mình.

Không sửa SecurityConfig nếu chưa báo A; chỉ chờ A push Security rồi pull về để test quyền PT.

B xong phải demo được: Upload ảnh bằng CloudinaryService; Guest xem danh sách/chi tiết PT; tài khoản PT đăng nhập và sửa đúng profile của mình.

## C - Admin shell + User + Branch

Dựng templates/admin/layout/sidebar/dashboard shell theo Bootstrap chung.

Làm /admin/users: list, search, filter, detail, lock/unlock. Không hiển thị password.

Làm /admin/branches: create, update, active/inactive, search, pagination.

Ảnh Branch chỉ tích hợp sau khi B push CloudinaryService rồi C pull về; không tự viết service upload khác.

Sau khi A push Security, pull main và test MEMBER/PT không vào được /admin/**.

C xong phải demo được: Admin đăng nhập -> dashboard shell -> xem User -> lock/unlock -> CRUD Branch; quyền Admin được backend bảo vệ.

## Thứ tự push trong Giai đoạn 2

Ba người code song song. Ai xong một phần ổn định trước thì được đăng ký lượt push trước. Tuy nhiên có hai điểm cần ưu tiên: A nên push Security sớm để B/C test quyền; B nên push CloudinaryService sớm để A/C dùng upload ảnh.

A hoặc B báo PUSH -> người khác tạm dừng push
Người push: git pull origin main -> chạy app/test -> git push origin main
PUSH DONE -> hai người còn lại git pull origin main
Sau đó người tiếp theo mới đăng ký lượt push

# GIAI ĐOẠN 3 - DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ CỐT LÕI

Cách làm: SONG SONG phần lớn. A làm Guest/Member/Membership/Payment. B làm TrainerRequest. C làm Plan/Category/PT Admin. Các chức năng dùng Cloudinary phải pull bản B trước.

Kết quả chung phải đạt: Member có tài khoản/profile/gói tập; có Payment cơ bản; Member có thể gửi yêu cầu PT; Admin quản lý được gói, loại lớp và PT.

## A - Guest + Member + Membership + Payment

Hoàn thiện Home, Branch public, Membership Plan public, Class public ở mức xem/search/filter/pagination.

Làm Member Profile: sửa tên/phone, đổi password, avatar gọi CloudinaryService của B.

Làm Membership: Member chọn Branch + Plan -> tạo Membership PENDING -> xem lịch sử/trạng thái.

Làm Payment cơ bản trước bằng CASH hoặc trạng thái thủ công hợp lệ cho demo; Payment hợp lệ mới kích hoạt Membership ACTIVE theo flow đã chốt.

Chưa làm VNPay nếu core chưa ổn.

A xong phải demo được: Member login -> sửa profile/avatar -> chọn Branch + Plan -> tạo Membership -> Payment -> Membership ACTIVE -> xem lịch sử.

## B - TrainerRequest

Tạo/hoàn thiện TrainerRequest: member, trainer, message, status, requestedAt, respondedAt.

Làm endpoint Member gửi request đến PT; B sở hữu logic này dù URL nằm dưới /member/**.

Làm PT xem request của chính mình, Accept/Reject.

Chặn PT inactive, duplicate PENDING, PT A xử lý request của PT B, request ACCEPTED xử lý lần hai.

Chưa làm WebSocket ở giai đoạn này; chỉ cần request lưu DB và trang hiển thị đúng.

B xong phải demo được: Member chọn PT -> gửi Request PENDING -> PT login -> thấy đúng request của mình -> Accept/Reject -> trạng thái cập nhật ở cả hai phía.

## C - Plan + Category + Admin PT

Làm /admin/membership-plans: CRUD, price > 0, duration > 0, active/inactive.

Làm /admin/categories: CRUD, unique name, active/inactive.

Làm /admin/trainers: list/search/filter branch, assign Branch, active/inactive.

Không tự sửa Trainer entity nếu cần field mới; nhờ B là owner Trainer sửa rồi C pull.

C xong phải demo được: Admin tạo Branch -> tạo Plan -> tạo Category -> xem PT -> gán PT vào Branch -> bật/tắt PT.

# GIAI ĐOẠN 4 - LỚP TẬP VÀ LỊCH LỚP

Cách làm: PHẦN NÀY CÓ THỨ TỰ. C phải tạo Class + Schedule trước. Sau khi C push, A mới làm Class Booking trên dữ liệu chuẩn; B mới làm màn hình PT xem lớp được phân công.

Kết quả chung phải đạt: Admin tạo được lớp/lịch, Member đăng ký/hủy lớp đúng business rule, PT xem được lớp và Member tham gia.

## Bước 4.1 - C làm trước: Fitness Class + Class Schedule

Làm /admin/classes: create/update/cancel/search/filter.

Khi tạo Class phải chọn Branch, Category, PT, capacity; Branch/PT phải ACTIVE; capacity > 0.

Làm /admin/schedules: date, startTime, endTime, room; start < end.

Kiểm tra PT không bị trùng lịch khi tạo/update schedule.

Push main và báo: "CLASS + SCHEDULE DONE - A/B PULL".

C xong phải demo được: Admin tạo Category -> Class -> chọn PT -> tạo lịch ngày/giờ/phòng; hệ thống chặn lịch PT bị trùng.

## Bước 4.2 - A và B làm song song sau khi pull C

### A - Member Class Booking

Hiển thị danh sách lịch lớp cho Member.

Đăng ký lớp và hủy đăng ký.

Kiểm tra Membership ACTIVE và chưa hết hạn.

Kiểm tra Class OPEN, còn capacity, chưa đăng ký cùng schedule, không trùng thời gian với lớp khác.

Hiển thị /member/schedule.

A xong phải demo được: Member ACTIVE đăng ký lớp thành công; Member hết hạn, lớp full, đăng ký trùng hoặc trùng giờ đều bị chặn.

### B - PT xem lớp được phân công

Làm /pt/classes.

PT chỉ thấy FitnessClass/ClassSchedule được gán cho chính PT đó.

PT xem danh sách Member đã đăng ký và capacity.

PT A không truy cập dữ liệu lớp của PT B.

B xong phải demo được: PT login -> xem lớp/lịch của mình -> xem Member đăng ký; không thấy lớp của PT khác.

# GIAI ĐOẠN 5 - MEMBER - PT: LỊCH CÁ NHÂN, CHAT, NOTIFICATION

Cách làm: B là người dẫn dắt giai đoạn. B làm dữ liệu + service realtime trước; A tích hợp giao diện Member; C chỉ tích hợp notification vào nghiệp vụ Admin sau khi B push service.

Kết quả chung phải đạt: Member và PT có flow hai chiều hoàn chỉnh: Request -> Accept -> Personal Schedule -> Chat realtime -> Notification.

## B - Làm nền Member-PT theo thứ tự

PersonalTrainingSchedule: chỉ tạo sau TrainerRequest ACCEPTED; kiểm tra start < end, PT không trùng lịch, Member không trùng lịch.

Notification entity + NotificationService: lưu DB trước, có read/unread.

Conversation + Message: member, trainer, sender, content, sentAt, readAt; phân quyền conversation.

WebSocket/STOMP: gửi/nhận message realtime nhưng message vẫn phải lưu MySQL.

Realtime notification: PT Accept Request / tạo lịch -> Member nhận thông báo; Member gửi request -> PT nhận thông báo.

Làm PT Dashboard: pending requests, lịch sắp tới, class được phân công, tin nhắn chưa đọc.

B xong phải demo được: Member gửi Request -> PT Accept -> PT tạo Personal Schedule -> Member thấy lịch -> Member gửi chat -> PT nhận realtime -> reload vẫn còn history -> PT trả lời -> Member nhận realtime.

## A - Tích hợp phía Member

Trang Member xem PT và gửi request dùng service/flow do B làm, không viết TrainerRequestService thứ hai.

Trang Member xem trạng thái request.

Trang Member xem Personal Training Schedule.

Trang Member chat với PT và xem notification/read-unread.

Kiểm tra Member A không đọc conversation của Member B.

A xong phải demo được: Từ tài khoản Member có thể đi liền mạch: chọn PT -> request -> xem PT phản hồi -> xem lịch cá nhân -> chat -> nhận notification.

## C - Tích hợp Notification vào Admin

Sau khi B push NotificationService, C pull main.

Khi Admin cancel Class/Schedule, lấy danh sách Member liên quan.

Gọi đúng NotificationService của B để tạo thông báo; nếu B đã hỗ trợ realtime thì Member nhận realtime.

Không tạo NotificationService riêng trong module Admin.

C xong phải demo được: Admin hủy lớp -> Member đã đăng ký thấy thông báo lớp bị hủy.

# GIAI ĐOẠN 6 - CHECK-IN + REVIEW + PROMOTION + THỐNG KÊ

Cách làm: SONG SONG. Đây là giai đoạn hoàn thiện nghiệp vụ sau khi core Member/PT/Class đã chạy.

Kết quả chung phải đạt: Hệ thống có đủ nghiệp vụ quản lý thực tế: check-in, review, promotion, dashboard/statistics và media.

## A - Review và hoàn thiện Member

Làm Review rating 1-5 + comment.

Chỉ Member đã đủ điều kiện sử dụng dịch vụ tương ứng mới được review theo rule nhóm đã chốt.

Ảnh review dùng CloudinaryService của B.

Hoàn thiện lịch sử Membership/Payment/Class/Review để demo Member.

Sửa UI responsive các trang Guest/Member.

A xong phải demo được: Member sau khi sử dụng dịch vụ có thể đánh giá hợp lệ, upload ảnh, xem các lịch sử liên quan.

## B - Hoàn thiện PT/Realtime

Hoàn thiện PT Dashboard và read/unread message/notification.

Kiểm tra reconnect/reload vẫn lấy lại history từ MySQL.

Kiểm tra authorization conversation và resource ownership.

Hoàn thiện avatar PT/media bằng Cloudinary.

Test full flow PT từ Request đến Chat.

B xong phải demo được: PT có một dashboard dùng được, dữ liệu đúng theo PT đăng nhập, chat/notification ổn định sau reload.

## C - Check-in, Promotion, Payment Admin, Review Admin, Statistics

Làm /admin/checkins: tìm Member -> kiểm tra Membership ACTIVE/còn hạn/Branch hợp lệ -> check-in; có checkout/history/filter.

Làm /admin/payments: xem/search/filter method/status/detail.

Làm /admin/promotions: code unique, 0 < discount <= 100, startDate < endDate, quantity >= 0.

Làm /admin/reviews: xem/search/filter rating, ẩn review vi phạm nếu nhóm triển khai moderation.

Làm /admin/dashboard và /admin/statistics bằng Chart.js: total Member/PT/Branch/Class, active Membership, check-in, revenue, revenue theo tháng, Member mới, top Plan/Branch.

Dữ liệu thống kê phải lấy từ Service/Repository, không hard-code số trên HTML.

C xong phải demo được: Admin check-in Member hợp lệ, xem giao dịch, quản lý promotion/review và xem biểu đồ thống kê từ dữ liệu thật.

# GIAI ĐOẠN 7 - TÍNH NĂNG MỞ RỘNG - CHỈ LÀM KHI CORE ĐÃ XANH

Cách làm: Không bắt buộc phải làm hết. Cả nhóm chỉ chọn tính năng mở rộng nếu Giai đoạn 0-6 đã demo ổn và integration test không còn lỗi lớn.

Kết quả chung phải đạt: Có thể cộng điểm sáng tạo mà không làm hỏng phần bắt buộc.

## Ưu tiên mở rộng

A - VNPay: Payment PENDING -> redirect VNPay -> backend verify callback/signature -> PAID -> Membership ACTIVE. Không cho frontend tự set PAID.

C - QR Check-in: chỉ làm sau check-in thường đã ổn; QR chứa identifier/token, backend vẫn phải verify User/Membership/Branch.

A/B - Favorites: chỉ làm nếu còn thời gian; không chen vào trước Class Booking/PT flow.

Review video/Manager: để cuối cùng. Manager không thuộc scope phiên bản chính.

Luật dừng: Nếu core còn bug Security, Membership, Class Booking, PT Request, Chat hoặc Admin CRUD thì KHÔNG mở tính năng mới.

# GIAI ĐOẠN 8 - INTEGRATION TEST + SỬA LỖI + BÁO CÁO

Cách làm: Cả nhóm làm cùng nhau. Không thêm chức năng mới. Mỗi lỗi giao về đúng owner sửa, sau đó mọi người pull lại main và test lại.

Kết quả chung phải đạt: Một bản main duy nhất chạy được toàn flow demo và mỗi thành viên chứng minh được phần mình làm qua commit + chức năng + tài liệu.

## Bước 8.1 - Mỗi người tự test phần mình

A test: Guest, Register/OTP, Login/Security, Forgot Password, Member Profile, Membership, Payment, Class Booking, Review.

B test: Trainer, TrainerRequest, Personal Schedule, Cloudinary, Conversation, WebSocket Chat, Notification, PT Dashboard.

C test: Admin User/Branch/Plan/Category/Class/Schedule/PT, Check-in, Payment Admin, Promotion, Review Admin, Statistics.

## Bước 8.2 - Đổi người test

B test phần A như một người không viết code A.

C test phần B.

A test phần C.

Lỗi thuộc module ai thì người đó sửa. Người test ghi bước tái hiện rõ ràng.

## Bước 8.3 - Full flow bắt buộc trước khi nộp

1. Guest mở Home / tìm Branch / Plan / PT
2. Register -> OTP -> Login
3. Member sửa Profile / Avatar
4. Đăng ký Membership -> Payment -> ACTIVE
5. Admin tạo Category / Class / Schedule / gán PT
6. Member đăng ký Class -> xem Schedule
7. Member gửi PT Request
8. PT Accept -> tạo Personal Schedule
9. Member <-> PT Chat realtime + Notification
10. Admin Check-in Member
11. Member Review
12. Admin xem Payment + Statistics

## Bước 8.4 - Báo cáo và bằng chứng

Mỗi thành viên chụp màn hình chức năng mình phụ trách.

Mỗi chức năng quan trọng có mô tả kiến trúc/luồng hoạt động/Source Code/Giao diện theo file hướng dẫn AI.

Giữ lịch sử commit rõ nghĩa, không commit kiểu "done", "fix", "update" chung chung.

Ghi Prompt Log AI thật đã dùng: prompt, mục đích, kết quả AI sinh, nhóm đã sửa gì, commit nào liên quan.

Chốt README setup từ máy sạch; một thành viên khác thử clone và chạy lại.

Chỉ sau khi full flow pass mới coi main là bản nộp.

# 9. NHÌN NHANH: MỖI NGƯỜI CUỐI CÙNG PHẢI BÀN GIAO GÌ?

## A - Foundation + Guest + Member

Project structure chuẩn + README setup ban đầu.

Auth: Register, OTP Email, Login/Logout, JWT/Security, Forgot Password.

Guest UI: Home, Branch/Plan/Class public.

Member: Profile, Membership, Payment, Class Booking, Schedule, Review.

Tích hợp phía Member cho PT Request/Schedule/Chat bằng service B cung cấp.

Kết quả quan trọng nhất: demo được từ Guest -> Member -> Membership -> Payment -> Class Booking.

## B - PT + Member-PT + Realtime + Cloudinary

CloudinaryService dùng chung.

Trainer profile + public trainer search/detail.

TrainerRequest, PersonalTrainingSchedule, PT class view.

Conversation, Message, WebSocket Chat, Notification, PT Dashboard.

Kết quả quan trọng nhất: demo được Member Request -> PT Accept -> Schedule -> Chat realtime + history.

## C - Admin toàn hệ thống

Admin dashboard/layout.

User, Branch, PT, Membership Plan, Category, Fitness Class, Class Schedule.

Check-in, Payment Admin, Promotion, Review Admin, Statistics.

Tích hợp Admin Cancel Class -> NotificationService B.

Kết quả quan trọng nhất: Admin tạo/quản trị dữ liệu toàn hệ thống và xem thống kê từ dữ liệu thật.

# 10. LỊCH LÀM GỢI Ý 12 NGÀY - CHỈ ĐỂ NHÓM DỄ BẮT ĐẦU

Ngày 1: Cả nhóm Giai đoạn 0. A bắt đầu Foundation.

Ngày 2: A hoàn thiện Foundation và push. B/C pull, chạy project trên máy mình.

Ngày 3: A Auth/OTP/Security; B Cloudinary; C Admin shell/User.

Ngày 4: A Login/Forgot Password; B Trainer; C Branch. Cuối ngày test quyền role.

Ngày 5: A Guest/Profile/Membership; B TrainerRequest; C Plan/Category/Admin PT.

Ngày 6: A Payment; B tiếp tục Request; C Class + Schedule và push.

Ngày 7: A Class Booking; B PT Classes + Personal Schedule; C hoàn thiện Schedule/Check-in nền.

Ngày 8: B Notification + Conversation + WebSocket; A tích hợp Member-PT; C tích hợp Cancel Class notification.

Ngày 9: A Review; B PT Dashboard/realtime; C Check-in/Payment/Promotion.

Ngày 10: C Statistics; A/B hoàn thiện UI/responsive + test module.

Ngày 11: Cross-test, sửa bug, không thêm chức năng mới.

Ngày 12: Full flow demo, hoàn thiện report, screenshots, prompt log, README setup.

Nếu chậm tiến độ: Bỏ tính năng mở rộng trước. Không bỏ Security, Validation, Membership/Class Booking, PT interaction, Admin management, WebSocket/Cloudinary vì đây là phần cốt lõi của đề tài và tiêu chí chấm.

# 11. MẪU TIN NHẮN NHÓM KHI PUSH MAIN

[PUSH LOCK] A chuẩn bị push Auth/Security. B/C tạm đừng push.

A chạy:
git checkout main
git pull origin main
# chạy project/test
git add ...
git commit -m "feat(auth): implement registration and otp"
git push origin main

[PUSH DONE] Auth/Security đã lên main. B/C pull main trước khi làm tiếp.

Mục tiêu của quy trình này: Nhóm vẫn chỉ dùng main cho dễ học, nhưng có thứ tự rõ ràng: Foundation tuần tự -> các giai đoạn song song theo module -> các chỗ có dependency làm theo bước -> mỗi lần push chỉ một người -> integration test cuối.